เอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Proposal)

ระบบจองสนามกีฬา

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- ภาพรวมระบบ

โครงการนี้เป็นการพัฒนา ระบบจองสนามกีฬาออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองและบริหารจัดการการใช้สนามกีฬาในตึก 40 ปี และ
สนามกีฬากลางแจ้ง โดยผู้ใช้งานสามารถจองสนามผ่าน Web Application ได้ทุกที่ทุกเวลา ระบบรองรับการเข้าสู่ระบบด้วย SSO ของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันสิทธิ์ผู้ใช้งาน และมีการกำหนดสิทธิ์ตามประเภท เช่น นักศึกษา บุคลากร นักกีฬาโควตา และผู้ดูแลระบบ (Admin)

สนามกีฬาที่ระบบรองรับในระยะแรก ได้แก่

- สนามบาสเกตบอล และสนามฟุตซอล ชั้น 3 ตึก 40 ปี

- สนามแบดมินตัน 4 สนาม และสนามวอลเลย์บอล ชั้น 7 ตึก 40 ปี

- สนามเทนนิส สนามมวย และสนามยูโด ชั้น 12 ตึก 40 ปี

- ยิมออกกำลังกาย (Fitness) รองรับการใช้งานพร้อมกัน 30 คน ที่สนามกีฬา

ระบบสามารถเลือกประเภทสนาม, วันที่, และช่วงเวลาได้ พร้อมตรวจสอบความซ้ำซ้อน (Conflict Checking) แบบเรียลไทม์ อีกทั้งยังมีปฏิทินรวม (Availability Calendar) ที่ผู้ใช้สามารถดูตารางการใช้งาน
ได้ทันที โดยมีการแบ่งสิทธ์การใช้งานในระบบออกเป็น 2 สิทธ์ ประกอบไปด้วย User (นักศึกษา) และ       Admin (บุคลากรกองกิจการนักศึกษา) โดยสามารถแจกแจงได้ดังนี้

  - Web Application แสดงผล (Frontend) สำหรับ User

  - Web Application จัดการระบบหลังบ้าน ​(Backend) สำหรับ Admin

- วัตถุประสงค์ของโครงการ

  - เพิ่มความสะดวกและความโปร่งใส ในการจองสนามกีฬา ลดปัญหาการจองซ้ำหรือทับซ้อน

  - รองรับการใช้งานหลายสนามและหลายประเภทกีฬา พร้อมการกำหนดสิทธิ์การจองที่เหมาะสม

  - ช่วยผู้ดูแลระบบ (Admin) บริหารจัดการสนามได้ง่ายขึ้น เช่น อนุมัติ/ปฏิเสธการจอง, ปิดสนามชั่วคราว, และสร้างรายงานสรุปการใช้งาน

  - สนับสนุนการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า ผ่านการเก็บข้อมูลการใช้งานจริง

  - สร้างฐานข้อมูลกลาง (Centralized System) สำหรับติดตามสถิติการใช้งานสนาม ทั้งในเชิงกิจกรรม การเรียนการสอน และการแข่งขันกีฬา

- ข้อกำหนดทั่วไปของระบบในโครงการ

  - ระบบพัฒนาในรูปแบบ Web Application โดยทำงานผ่าน Web Browser ทั้งในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา

  - รองรับการเข้าสู่ระบบผ่าน SSO ของมหาวิทยาลัย

  - แบ่งสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทผู้ใช้ ( User / Admin)

  - การจองสนาม (Booking Management): ผู้ใช้สามารถเลือกสนาม, เวลาที่ต้องการ, และจำนวนผู้ใช้ร่วม พร้อมระบบตรวจสอบการจองซ้ำ

  - ปฏิทินความพร้อมใช้งาน (Availability Calendar): แสดงสถานะสนามแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

  - การยกเลิกและปรับเปลี่ยนการจอง (Cancellation Policy): ผู้ใช้สามารถยกเลิกการจองได้ตามเงื่อนไข เช่น หากต้องการยกเลิกการจองสนามต้องอยู่ในเงื่อนไขระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
หรือตามช่วงเวลาที่กำหนด

  - การจัดการโดยผู้ดูแลระบบ (Admin Functions):

    - อนุมัติ/ปฏิเสธการจอง พร้อมเหตุผล

    - จัดการสิทธิ์การใช้งานของนักศึกษา/บุคลากร

    - ปิดสนามชั่วคราว และแจ้งเหตุผลให้ผู้ใช้งานทราบ

    - รายงานสรุปการใช้งานในรูปแบบ Dashboard

  - ระบบรองรับการขยายและปรับปรุงเพิ่มเติมในอนาคต

- รายละเอียดการพัฒนาระบบ (แบ่งตามสิทธิ์การเข้าถึงระบบ)

  - การพัฒนาระบบสำหรับนักศึกษา (User)

    - หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)

      - เข้าสู่ระบบผ่าน SSO ของมหาวิทยาลัย (KMUTNB)

      - ตรวจสอบสิทธิ์การจองสนาม (นักกีฬาสิทธิ์การจอง / บุคลากร / นักศึกษา)

      - แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีไม่มีสิทธิ์การจอง

    - หน้าจัดการการจอง (Booking Page)

      - เลือกประเภทสนาม/สนาม และวันที่ต้องการจอง

      - เลือกช่วงเวลา (Time Slot) + จำนวนผู้ใช้งาน/วัตถุประสงค์ + รายชื่อผู้ใช้งานร่วม

      - ตรวจสอบชนกัน (Conflict Checking) แบบเรียลไทม์

      - ยืนยันการจองและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

      - แจ้งเตือนการจองสำเร็จ (ในระบบ)

    - หน้าตรวจสอบสถานะ (Booking Status Page)

      - แสดงการจอง: รอดำเนินการ / อนุมัติ / ปฏิเสธ / ยกเลิก

      - แสดงผลการอนุมัติจาก Admin แบบเรียลไทม์

    - หน้ายกเลิกการจอง (Cancel Booking Page)

      - เลือกการจองที่ต้องการยกเลิกจากตาราง

      - กรอกเหตุผลการยกเลิก

      - ระบบตรวจสอบเงื่อนไขยกเลิกล่วงหน้า (≥ 24 ชม. หรือค่าที่กำหนด)

      - อัปเดตสถานะเป็น “ยกเลิกการจอง” และ แจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้อง

    - ปฏิทินความพร้อมใช้งาน (Availability Calendar)

      - มุมมองวัน/สัปดาห์/เดือน พร้อมตัวกรองสนาม/ประเภท

      - แสดงช่วงปิดสนาม/บำรุงรักษา

      - ระบบตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกล่วงหน้า (≥ 24 ชม.)

      - อัปเดตสถานะการจองเป็น “ยกเลิกการจอง”

  - การพัฒนาระบบสำหรับบุคลากรกองกิจการนักศึกษา (Admin)

    - หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)

      - เข้าสู่ระบบผ่าน SSO ของมหาวิทยาลัย (KMUTNB)

      - ตรวจสอบสิทธิ์การเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin Role)

      - แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีไม่มีสิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบ

    - หน้าอนุมัติการจอง (Approve Booking Page)

      - แสดงรายการจองที่รออนุมัติ (คิวงาน + ตัวกรอง)

      - ตรวจสอบข้อมูลการจอง/สิทธิ์ของผู้จอง/ประวัติการใช้

      - อนุมัติหรือปฏิเสธการจอง พร้อมเหตุผล

    - หน้าจัดการสิทธิ์การจอง (Manage Access Page)

      - เพิกถอนสิทธิ์การจองของผู้ใช้งาน

      - คืนสิทธิ์การจองให้ผู้ใช้งาน

    - หน้าปิดสนามชั่วคราว (Facility Closure)

      - เลือกสนามและกำหนดช่วงเวลาปิด

      - ระบุเหตุผลการปิดสนาม

      - ระบบแสดงผลบนตารางการจอง และยกเลิกการจองในช่วงเวลานั้นโดยอัตโนมัติ

    - หน้ารายงานสรุป (Report Dashboard)

      - ดึงข้อมูลการจองสำหรับการออกกำลังกาย, การสอน, กิจกรรม และการใช้งานพิเศษ

      - แสดงผลในรูปแบบแดชบอร์ด (Dashboard)

- แผนการพัฒนาระบบ

  - หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page) (อ้างอิง 4.1.1, 4.2.1)

    - รองรับการเข้าสู่ระบบผ่าน SSO ของมหาวิทยาลัย (KMUTNB)

    - สิทธิ์ผู้ใช้งาน (User/ผู้ดูแลระบบ)

  - หน้า Home / Dashboard (User) (อ้างอิง 4.1.5)

    - แสดงปฏิทินความพร้อมใช้งาน (Availability Calendar) ในมุมมองวัน/สัปดาห์/เดือน

    - แสดงสถานะการจองของผู้ใช้ (รอดำเนินการ / อนุมัติ / ปฏิเสธ / ยกเลิก)

    - แสดงช่วงเวลาที่สนามปิดทำการ/บำรุงรักษา

  - หน้า Home / Dashboard (Admin) (อ้างอิง 4.2.5)

    - แสดงสรุปภาพรวมจำนวนการจองวันนี้/สัปดาห์นี้

    - แสดงอัตราการใช้สนามตามประเภทกิจกรรม (ออกกำลังกาย, การสอน, กิจกรรมพิเศษ)

    - ปฏิทินรวมทุกสนาม พร้อมระบุการปิดสนาม/บำรุงรักษา

  - หน้าจัดการการจอง (Booking Page) (อ้างอิง 4.1.2)

    - เลือกประเภทสนาม/สนาม, วันที่ และ Time Slot

    - กรอกจำนวนผู้ใช้งาน, วัตถุประสงค์, รายชื่อร่วม

    - ตรวจสอบการชนกัน (Conflict Checking) แบบเรียลไทม์

    - ยืนยันการจองและแจ้งเตือนสำเร็จ

  - หน้าตรวจสอบและยกเลิกการจอง (Status & Cancel Booking) (อ้างอิง 4.1.3, 4.1.4)

    - แสดงการจอง: Pending / Approved / Rejected / Cancelled

    - ยกเลิกการจอง (เลือกจากตาราง + กรอกเหตุผล)

    - ระบบตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกล่วงหน้า (≥ 24 ชม.)

  - หน้าอนุมัติการจอง (Approve Booking Page) (อ้างอิง 4.2.2)

    - แสดงรายการจองที่รออนุมัติ (พร้อมตัวกรอง)

    - ตรวจสอบข้อมูลการจอง + สิทธิ์ผู้จอง

    - อนุมัติหรือปฏิเสธการจอง พร้อมเหตุผล

  - หน้าจัดการสิทธิ์การจอง (Manage Access Page) (อ้างอิง 4.2.3)

    - เพิกถอนสิทธิ์การจองของผู้ใช้งาน

    - คืนสิทธิ์การจองให้ผู้ใช้งาน

  - หน้าปิดสนามชั่วคราว (Facility Closure) (อ้างอิง 4.2.4)

    - เลือกสนามและกำหนดช่วงเวลาปิด

    - ระบุเหตุผลการปิดสนาม

    - ระบบอัปเดตตารางการจอง และยกเลิกการจองในช่วงเวลานั้นโดยอัตโนมัติ

  - หน้ารายงานสรุป (Report Dashboard) (อ้างอิง 4.2.5)

    - แสดงผลในรูปแบบแดชบอร์ด (Dashboard)

  - ระบบ Login & การกำหนดสิทธิ์เบื้องต้น

    - Authentication ผ่าน SSO (KMUTNB)

    - กำหนด Role ของผู้ใช้งาน (User, Admin)

    - ระบบควบคุมการเข้าถึงตามสิทธิ์

- ราคาที่เสนอ

400,000.00 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

- ระยะเวลาดำเนินงาน

โครงการนี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานทั้งสิ้น 120 วัน (4 เดือน)

- แผนการดำเนินงาน

| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายละเอียดการดำเนินงาน |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | พฤศจิกายน |  |  |  | ธันวาคม |  |  |  | มกราคม |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  |
| 1. | จัดทำเอกสารเสนอโครงการ และเก็บความต้องการใช้งานระบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | วางแผนโครงการ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและขอบเขต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รายละเอียดการดำเนินงาน |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | พฤศจิกายน |  |  |  | ธันวาคม |  |  |  | มกราคม |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  |
| 3. | ออกแบบระบบและฐานข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ออกแบบ UX/UI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | พัฒนาโครงสร้างระบบพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ระบบ Login และสิทธิ์การใช้งาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | หน้า Home/ Dashboard (User) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | หน้า Home/ Dashboard (Admin) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | หน้าจัดการการจอง (Booking Page) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | หน้าตรวจสอบและยกเลิกการจอง (Status and Cancel Booking) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | หน้าอนุมัติการจอง (Approving Booking Page) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | หน้าจัดการสิทธิ์การจอง (Manage Access Page) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | หน้าปิดสนามชั่วคราว (Facility Closure) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | หน้ารายงานสรุป (Report Dashboard) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ส่งมอบงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ: ในระหว่างการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจะมีการอัพเดทชิ้นงานตามความเหมาะสม

- ผู้เสนอราคา

  - นางสาวนวพรรษ ทองพิทักษ์

เลขบัตรประชาชน : 1 1297 00249 70 8

ที่อยู่(ปัจจุบัน) : 316/48 หมู่บ้านสิรินพาร์ค 1 ซอยวงศ์สว่าง 11 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : 098 273 5672

E-Mail : nawapat.thong@gmail.com

  - นายพงศ์กฤต ยิ่งยงธนสาร

เลขบัตรประชาชน : 1 1007 03238 83 1

ที่อยู่(ปัจจุบัน) : 316/48 หมู่บ้านสิรินพาร์ค 1 ซอยวงศ์สว่าง 11 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : 085 211 5113

E-mail : pongkitkim@gmail.com

- คำรับรองของผู้เสนอราคา

ในฐานะผู้เสนอราคา ต่อ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอรับรองว่าข้อความและเอกสารแนบภายในการเสนอราคาในครั้งนี้เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าในนามผู้เสนอราคาจะปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไข และข้อกำหนดในเอกสารขอบเขตงาน (TOR) อย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ ………………………………………………………..

(นางสาวนวพรรษ ทองพิทักษ์)

วันที่ ……../………/………….

ลงชื่อ ………………………………………………………..

(นายพงศ์กฤต ยิ่งยงธนสาร)

วันที่ ……../………/………….